NOTA DINAS

Nomor: 51/IJ.3/PW.04.01/02/2026

| Kepada Yth. Dari Hal Klasifikasi Lampiran Tanggal | : : : : : : | Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Inspektur II Laporan Hasil Audit Tahap Tiga terhadap OM TKPPSE TA 2025 Terbatas Satu laporan 11 Februari 2026 |
| --- | --- | --- |

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Nomor 116/DJPRD.1/PW.04.01/01/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Revisi Permohonan Audit Tahap Tiga OM TKPPSE TA 2025, kami telah menerbitkan Surat Tugas Nomor 07/IJ.3/KP.01.06/01/2026 tanggal 15 Januari 2026 untuk melakukan audit tersebut. Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Audit Tahap Tiga terhadap Sewa OM TKPPSE TA 2025 sebagaimana terlampir dibawah ini.

Kami mohon kesediaan Saudara/i untuk dapat mengisi survei perihal kepuasan auditan terkait hasil Audit yang kami lampirkan pada link berikut https://simwas.komdigi.go.id/api/survey/formulir/MQ==/MTA2MjQ= (minimal lima pegawai).

Terima kasih telah membantu kami dalam menjaga integritas. Demikian Nota Dinas ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Ibu kami ucapkan terima kasih.

${ttd_pengirim}

Muhammad Arief

Tembusan:

- Inspektur Jenderal

- Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI

INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT II

LAPORAN HASIL AUDIT TAHAP TIGA

TERHADAP OM TKPPSE TA 2025

| Nomor | : | B-51/IJ.3/PW.04.01/02/2026 |
| --- | --- | --- |
| Tanggal | : | 11 Februari 2026 |

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Telp/Fax (021) 3859627

www.komdigi.go.id

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	3

BAB I	4

1.1.	Dasar Pelaksanaan Audit	4

1.2.	Tujuan dan Sasaran Audit	4

1.3.	Ruang Lingkup Audit	4

1.4.	Metodologi Audit	4

BAB II	6

2.1.	Gambaran Umum	6

BAB III	8

BAB IV	14

BAB V	15

LAMPIRAN

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan hasil Audit Inspektorat II, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- Tagihan OM TKPPSE 2025 senilai Rp3.567.045.034,00 tidak dapat diyakini kewajarannya.

- Hal tersebut mengakibatkan nilai tagihan senilai Rp3.567.045.034,00 tidak dapat dilakukan proses kontrak pembayaran tagihan OM TKPPSE TA 2025.

Berdasarkan hasil audit, Inspektorat II merekomendasikan agar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital selaku KPA:

- Tidak memproses pembayaran tagihan OM TKPPSE TA 2025 senilai Rp3.567.045.034,00 sebelum terpenuhinya kesesuaian data berdasarkan pengujian dengan metodologi yang disepakati.

- Atas tagihan senilai Rp10.659.904.237,00 agar diproses kontrak pembayaran dengan melengkapi justifikasi sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf f2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sebagai perhatian, pengakuan tunggakan tagihan OM TKPPSE TA 2025 untuk PT Telkom Indonesia dan PT Mora Telematika Indonesia yang bernilai di atas Rp2.000.000.000,00 agar menunggu hasil audit BPKP sebagaimana telah diajukan melalui surat nomor 45/DJPRD/KU.01.02/01/2026 pada 19 Januari 2026.

# BAB I

PENDAHULUAN

## Dasar Pelaksanaan Audit

- Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Nomor 116/DJPRD.1/PW.04.01/01/2026 tanggal 15 Januari 2026 perihal Revisi Permohonan Audit Tahap Tiga OM TKPPSE TA 2025.

- Surat Tugas Inspektur II Nomor 07/IJ.3/KP.01.06/01/2026 tanggal 15 Januari 2025 tentang Melakukan Audit Tahap Tiga terhadap OM TKPPSE TA 2025.

## Tujuan dan Sasaran Audit

  - Tujuan dari dilaksanakannya audit adalah memberikan keyakinan memadai atas output pekerjaan OM TKPPSE TA 2025.

  - Sasaran dari dilaksanakannya audit adalah:

- Memastikan kesesuaian output pekerjaan OM TKPPSE 2025 tahap tiga terhadap SLA.

- Memastikan nilai tagihan OM TKPPSE TA 2025 sesuai ketentuan.

## Ruang Lingkup Audit

Audit hanya terbatas pada penghitungan nilai tagihan layanan OM TKPPSE T.A 2025 senilai Rp14.264.280.535,00.

## Metodologi Audit

Audit atas perhitungan pembayaran kinerja pelaksanaan layanan OM TKPPSE TA 2025 dilaksanakan dengan metode pengujian dokumen dan konfirmasi dengan seluruh stakeholder terkait. Dalam melakukan pengujian atas layanan tim Inspektorat II melakukan pengujian layanan Metro-E pada data Zabbix dan Layanan kolokasi pada screenshot uptime dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian Layanan

|  | Metro-E | Kolokasi |
| --- | --- | --- |
| DC | Zabbix (sensor cpuUtilization) | Screenshot uptime (switch, LS1, LS2) |
| KOS | Zabbix (sensor nsdRequest) | Screenshot uptime (switch, PS1, PS2) |
| Total: 186 lokasi x 11 bulan = 2.046 Lokasi.bulan |  |  |

Dalam menentukan besaran output layanan OM TKPPSE TA 2025 didasarkan pada layanan Metro-E yang diterima. Dengan kriteria jika layanan Metro-E memenuhi SLA minimum berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Metode Perhitungan Service Level Agreement (SLA) Layanan Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE) antara Ditjen Pengawasan Ruang Digital dengan PJT yang menyatakan bahwa ketika dibawah 99.5% dapat dihitung secara proporsional dengan batas bawah 50%. Ketika capaian SLA di bawah 50% maka dianggap tidak memenuhi standar layanan yang disepakati dan Direktorat Pengendalian Ruang Digital tidak melakukan pembayaran.

Dalam meyakini kewajaran nilai tagihan, Inspektorat II membandingkan nilai tagihan yang diterima dengan layanan yang telah memenuhi SLA berdasarkan Berita Acara Kesepakatan metode perhitungan SLA serta membandingkan nilai tagihan dengan dokumen tagihan yang diterima oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital.

Kemudian dalam meyakini layanan kolokasi, Inspektorat II melakukan pengujian terhadap data log kolokasi yang telah dilakukan penarikan oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital atas lokasi-lokasi dengan layanan Metro-E dibawah 99,5%.

Audit ini telah dilaksanakan dengan mengacu dan mematuhi Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) serta Kode Etik Auditor Intern. Seluruh tahapan audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan, dilakukan secara independen, objektif, profesional, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# BAB II

GAMBARAN UMUM

## Gambaran Umum

Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pemantauan dan pengendalian Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE). Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.

Untuk mendapatkan informasi adanya konten negatif, Ditjen Pengawasan Ruang Digital dapat memanfaatkan aduan masyarakat umum, aduan instansi K/L, maupun patroli siber. Patroli siber dapat melakukan pencarian konten negatif secara manual dan menggunakan teknologi informasi (sistem crawling Custom Search Engine/CSE). Konten yang didapatkan kemudian diverifikasi dan dimasukkan ke database daftar hitam. Seluruh konten yang masuk daftar hitam akan diblokir menggunakan empat sistem pemblokiran konten yang berbeda yaitu sistem Response Policy Zone (RPZ), Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), Remotely Triggered Black Hole (RTBH), dan DNS TrustNG.

TKPPSE memiliki fungsi utama untuk melakukan pemutusan akses secara langsung ketika pengguna internet mengakses konten yang dilarang. Pemutusan akses dilakukan melalui mekanisme Transmission Control Protocol (TCP) Reset yang merupakan sebuah mekanisme dalam protokol TCP yang digunakan untuk mengakhiri koneksi TCP secara tiba-tiba. Arsitektur dari Infrastruktur TKPPSE dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Arsitektur Infrastruktur TKPPSE

Ditjen Aptika melakukan pembangunan sistem TKPPSE pada tahun 2021 dan 2022. Setelah pembangunan sistem TKPPSE selesai, Ditjen APTIKA melaksanakan JAR  (Jaminan Alih Risiko) dari tahun 2023 sampai dengan Maret 2024. Dengan berakhirnya JAR, untuk menjamin penyelenggaraan sistem elektronik yang andal dan aman, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital telah melaksanakan kegiatan Operational and Maintenance Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (OM TKPPSE) pada Tahun Anggaran 2025 yang terdiri dari Metro-E dan Sewa Kolokasi yang tersebar di 186 lokasi pada 29 PJT.

Akibat adanya perubahan SOTK Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital maka terjadi keterlambatan turunnya DIPA kementerian yang mengakibatkan pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan kontrak pengadaan OM TKPPSE 2025.

# BAB III

HASIL AUDIT

Berdasarkan audit yang telah dilakukan, dapat disampaikan hasil audit yaitu:

Tagihan OM TKPPSE 2025 senilai Rp3.567.045.034,00 tidak dapat diyakini kewajarannya

Kondisi

Berdasarkan analisis dokumen, telah didapatkan kronologi penagihan OM TKPPSE TA 2025 dengan rincian sebagai berikut:

- Pada Tahun 2021 Ditjen APTIKA melakukan pembangunan sistem TKPPSE dengan nilai kontrak Rp963.162.600.000,00.

- Pembangunan sistem TKPPSE dilanjutkan pada tahun 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp827.857.609.593,00.

- Setelah proses pembangunan sistem TKPPSE pada tahun 2023 sampai dengan Maret 2024 Ditjen APTIKA melaksanakan JAR.

- Atas berakhirnya masa pembangunan OM TKPPSE 2021 dan 2022 serta JAR 2023 oleh penyedia, biaya yang dibutuhkan untuk OM 2024 beralih kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (dhi. Ditjen Aptika). Komponen OM yang beralih kepada Ditjen Aptika tersebut adalah sewa kolokasi, Metro-E, dan Paket Internet.

- Atas pembayaran tagihan OM TKPPSE TA 2024 BPK telah melakukan audit atas pembayaran TKPPSE oleh Ditjen APTIKA senilai Rp21.225.520.071,00 dengan rekomendasi bahwa:

  - Direktur  Jenderal  Pengawasan  Ruang Digital mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp4.661.397.331,00.

  - Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk melakukan verifikasi atas bukti tagihan pembayaran sebesar Rp16.564.122.740,00 berdasarkan bukti tagihan dari PJT dan menyampaikan hasilnya kepada BPK.

- Atas tagihan OM TKPPSE TA 2024 telah dilakukan audit oleh Inspektorat II yang menyatakan bahwa tagihan senilai Rp57.336.027.828,00 tidak dapat diakui sebagai tunggakan.

- Pada bulan Juli 2025 Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital mengirimkan surat keberlanjutan dukungan layanan TKPPSE kepada seluruh PJT.

- Tanggal 14 Desember 2025 telah menerbitkan LHA Nomor B-441/IJ.3/PW.04.01/12/2025 terkait Laporan Hasil Audit atas Perhitungan Pembayaran Kinerja Pelaksanaan Layanan OM TKPPSE TA 2025 dengan hasil atas tagihan senilai Rp48.171.413.198,00 dapat disimpulkan bahwa tagihan senilai Rp22.844.070.021,00 dapat diyakini dan tagihan senilai Rp25.327.343.177,00 tidak dapat diyakini.

- Tanggal 19 Desember 2025 Inspektorat II menerbitkan LHA Nomor B-451/IJ.3/PW.04.01/12/2025 tentang Laporan Hasil Audit Kedua terhadap Sewa OM TKPPSE TA 2025 dengan hasil atas tagihan senilai Rp25.327.343.177,00 dapat disimpulkan bahwa tagihan senilai Rp17.488.606.922,00 dapat diyakini dan tagihan senilai Rp7.838.736.255,00 tidak dapat diyakini..

Tim Inspektorat II telah melakukan pengujian atas tagihan OM TKPPSE TA 2025 dengan  hasil sebagai berikut:

      - Terdapat Tagihan Bulan Januari – November 2025 senilai Rp470.251.500,00 yang Tidak Sesuai Lokasinya

Berdasarkan pengujian atas tagihan layanan OM TKPPSE Tahun Anggaran 2025 Bulan Januari – November 2025 senilai Rp11.536.168.783,00, Tim Inspektorat II melakukan pengujian verifikasi data pendukung. Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan lokasi layanan yang ditagihkan oleh PJT dengan lokasi layanan yang tercatat dalam sistem monitoring Zabbix.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat tagihan layanan senilai total Rp470.251.500,00 yang lokasinya tidak sesuai atau tidak terdeteksi dalam data sistem Zabbix. Rincian atas tagihan yang lokasinya tidak sesuai tersebut dijabarkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Rincian atas Tagihan yang Lokasinya Tidak Sesuai

| No | Tagihan PJT | Nilai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moratel Banjarmasin | Rp38.295.000,00 |
| 2. | PT Fiberstar | Rp223.776.000,00 |
| 3. | Telkom Indonesia Jogja | Rp203.180.500,00 |

Atas kondisi tersebut Ditjen Pengawasan Ruang Digital melalui Nota Dinas Nomor 304/DJPRD.1/PW.04.01/02/2026 menyampaikan bahwa:

- Moratel Banjarmasin

Tagihan Moratel Banjarmasin adalah tagihan untuk sewa jaringan metro-e untuk Smartfren. Moratel merupakan penyedia jaringan metro-e untuk Smartfren sehingga kami menuliskan tagihan tersebut sebagai Moratel Banjarmasin.

- Fiberstar

Fiberstar adalah nama produk komersial untuk PT Mega Akses Persada. Setelah dilakukan penelusuran ulang dan pencocokan dengan detail teknis yang kami miliki, kami menemukan adanya kesalahan penamaan PJT pada data tagihan DC Solnet dan PT Mega Akses Persada. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian kembali terhadap data tersebut.

- Telkom Indonesia Jogja

Tagihan Telkom Indonesia Jogja merupakan tagihan untuk lokasi PT XLSMART Telecom Sejahtera Yogyakarta. Perangkat TKPPSE di XLSMART Yogyakarta ditempatkan pada lokasi milik PT Telkom Indonesia sehingga tagihan disampaikan oleh PT Telkom Indonesia.

Maka berdasarkan penjelasan tersebut tagihan senilai Rp470.251.500,00 telah sesuai dengan lokasi.

      - Terdapat Tagihan Bulan Januari – November 2025 Senilai Rp842.024.701,00 dengan besaran output layanan dibawah SLA yang telah disepakati

Atas tagihan layanan OM TKPPSE TA 2025 Bulan Januari - November 2025 yang diberikan oleh PJT (Penyedia Jasa Telekomunikasi) kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital senilai Rp11.536.168.783,00 tim Inspektorat II telah melakukan pengujian layanan pada DC dan KOS TKPPSE. Metode pengujian dilakukan dengan membandingkan data layanan yang tercatat pada sistem Zabbix dengan sensor cpuUtilization pada DC dan nsdRequest pada KOS TKPPSE terhadap batas minimum Service Level Agreement (SLA) berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Metode Perhitungan Service Level Agreement (SLA) Layanan Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE) yang menyatakan bahwa ketika dibawah 99.5% dapat dihitung secara proporsional dengan batas bawah 50%. Ketika capaian SLA di bawah 50% maka dianggap tidak memenuhi standar layanan yang disepakati.

Hasil pengujian ditemukan kondisi di mana beberapa PJT tidak memenuhi SLA yang telah disepakati. Dari total tagihan tersebut, ditemukan bahwa layanan dengan nilai tagihan sebesar Rp3.785.880.712,00 memiliki tingkat layanan di bawah batas minimal SLA. Rincian perhitungan dilampirkan secara terpisah sebagai bukti pendukung. Berdasarkan perhitungan tersebut maka tagihan senilai Rp7.320.006.540,00  telah memenuhi SLA.

Atas kondisi tersebut, Ditjen Pengawasan Ruang Digital melalui Nota Dinas Nomor 304/DJPRD.1/PW.04.01/02/2026 menyampaikan bahwa untuk lokasi-lokasi yang layanan Metro-E tidak menyala telah dilakukan penarikan data log uptime kolokasi dengan laporan penarikan dan data terlampir. Maka atas penjelasan tersebut nilai tagihan sebesar Rp842.024.701,00 memiliki tingkat layanan di bawah batas minimal SLA dan nilai tagihan sebesar Rp10.696.755.787,00 telah memenuhi SLA.

      - Terdapat Tagihan Bulan Januari – November 2025 senilai Rp36.851.550,00 yang Lebih Besar dari Bukti Tagihan

Berdasarkan pengujian atas tagihan layanan OM TKPPSE Tahun Anggaran 2025 senilai Rp10.696.755.787,00 yang telah memenuhi minimum Service Level Agreement (SLA) sesuai Berita Acara Kesepakatan Metode Perhitungan Service Level Agreement (SLA) Layanan Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), Tim Inspektorat II kembali melakukan pengujian verifikasi data pendukung dengan membandingkan nilai perhitungan tagihan dengan dokumen tagihan yang diterima oleh Ditjen Pengawasan Ruang Digital oleh PJT.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat tagihan layanan senilai total Rp36.851.550,00 yang nilai perhitungan tagihan melebihi nilai pada dokumen tagihan. Rincian atas tagihan yang tidak sesuai tersebut dijabarkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Rincian atas Tagihan yang Tidak Sesuai

| No | PJT | Nilai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Telkom | Rp36.191.550,00 |
| 2. | Moratel | Rp660.000,00 |

Atas kondisi tersebut, Ditjen Pengawasan Ruang Digital melalui Nota Dinas Nomor 304/DJPRD.1/PW.04.01/02/2026 menyampaikan bahwa telah sependapat dengan kondisi tersebut.

      - Tagihan Bulan Desember senilai Rp2.688.141.783,00 yang Belum Memenuhi Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa

Tagihan layanan OM TKPPSE TA 2025 bulan Desember 2025 dari PJT kepada Ditjen Pengawasan Ruang Digital senilai Rp2.688.141.783,00 ditemukan tidak didahului dengan kontrak perikatan yang sesuai ketentuan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) Perpres No. 46 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa pelaksanaan pengadaan wajib didahului dengan penandatanganan kontrak.

Secara formal, tagihan tersebut tidak dapat dibayarkan karena akan menimbulkan pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kontrak perikatan seharusnya sudah dapat diterbitkan mengingat ketersediaan anggaran pada bulan Desember sangat mencukupi, sebagaimana telah diimplementasikan pada PJT lainnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 52 ayat (2) Perpres No. 46 Tahun 2025 yang memberikan ruang bagi PPK untuk melakukan perikatan selama anggaran tersedia.

Selain  hal tersebut, tagihan ini juga belum dilengkapi dengan dokumen justifikasi yang memadai untuk menjelaskan urgensi atau dasar terjadinya peristiwa di luar ketentuan yang ada. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tagihan layanan bulan Desember 2025 tersebut belum layak untuk dibayarkan.

Atas kondisi tersebut, Ditjen Pengawasan Ruang Digital melalui Nota Dinas Nomor 304/DJPRD.1/PW.04.01/02/2026 menyampaikan bahwa telah sependapat dengan kondisi tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, atas tagihan senilai Rp14.226.949.271,00 dapat disimpulkan bahwa tagihan senilai Rp10.659.904.237,00 dapat diyakini dan tagihan senilai Rp3.567.045.034,00 tidak dapat diyakini.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip:

- Efisien;

- Efektif;

- Transparan;

- Terbuka;

- Bersaing;

- Adil; dan

- Akuntabel.

- Berita Acara Kesepakatan Metode Perhitungan Service Level Agreement (SLA) Layanan Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE) antara Ditjen Pengawasan Ruang Digital dengan PJT yang menyatakan bahwa ketika dibawah 99.5% dapat dihitung secara proporsional dengan batas bawah 50%. Ketika capaian SLA di bawah 50% maka dianggap tidak memenuhi standar layanan yang disepakati dan Direktorat Pengendalian Ruang Digital tidak melakukan pembayaran.

- Pasal 52 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan:

  - Pelaksanaan Kontrak terdiri atas:

  - penetapan surat penunjukan Barang/jasa;

  - penandatanganan Kontrak;

  - pemberian uang muka;

  - pembayaran prestasi pekerjaan;

  - perubahan Kontrak;

  - penyesuaian harga;

  - penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;

  - pemutusan Kontrak;

  - serah terima hasil pekerjaan; dan/atau

  - penanganan Keadaan Kahar.

  - PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Hal tersebut disebabkan:

      - Proses verifikasi oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) terhadap tagihan dari pihak ketiga belum mampu memastikan akurasi perhitungan nilai yang harus dibayar sebagai syarat pembayaran.

      - Kelalaian PPK membiarkan atau menginstruksikan PJT untuk memulai pekerjaan sebelum adanya ikatan kontrak formal.

Hal tersebut mengakibatkan nilai tagihan senilai Rp3.567.045.034,00 tidak dapat dilakukan proses kontrak pembayaran tagihan OM TKPPSE TA 2025.

# BAB IV

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil audit, Inspektorat II merekomendasikan agar Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital selaku KPA:

            - Tidak memproses pembayaran tagihan OM TKPPSE TA 2025 senilai Rp3.567.045.034,00 sebelum terpenuhinya kesesuaian data berdasarkan pengujian dengan metodologi yang disepakati.

            - Atas tagihan senilai Rp10.659.904.237,00 agar diproses kontrak pembayaran dengan melengkapi justifikasi sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf f2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sebagai perhatian, pengakuan tunggakan tagihan OM TKPPSE TA 2025 untuk PT Telkom Indonesia dan PT Mora Telematika Indonesia yang bernilai di atas Rp2.000.000.000,00 agar menunggu hasil audit BPKP sebagaimana telah diajukan melalui surat nomor 45/DJPRD/KU.01.02/01/2026 pada 19 Januari 2026

# BAB V

PENUTUP

Berdasarkan kegiatan audit yang dilakukan, Tim menyatakan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital dalam membantu proses audit sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

Terima kasih telah membantu kami dalam menjaga integritas. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Ibu kami ucapkan terima kasih.

Inspektur II,

${ttd_pengirim}

Muhammad Arief.

Tembusan:

1.	Inspektur Jenderal

2.	Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital

# LAMPIRAN 1. Data Dukung Audit

https://s.komdigi.go.id/DataAudit3-OMTKPPSE2025

# LAMPIRAN 2. Kertas Kerja Audit

https://s.komdigi.go.id/KKSetelahTanggapan-AuditTahap3